## Slide 1
BUILD READY · DEPLOY ON APPROVAL
OCI Integrated
Sales Platform
CRM · Quote · Consumption · Weekly Report · Demo Gallery
단일 화면 · 단일 데이터 플랫폼 · 승인 즉시 배포 가능한 구조
ADBHERMES 중심으로 영업 실행과 OCI 가시성을 연결합니다.
Prepared by Astra · Nexus IT

## Slide 2
01 · EXECUTIVE SUMMARY
5개 업무를 하나의 실행 플랫폼으로 통합
현재 자산을 재사용하고 데이터 기준·보안·배포 통제를 먼저 고정합니다.
01
One Shell
좌측 메뉴에서 5개 모듈을 전환하고 본문에서 즉시 업무 수행
02
One Data Core
ADBHERMES에 업무·가격·사용량·감사 데이터를 일관된 모델로 저장
03
Fresh by Design
가격·Consumption의 기준시각·통화·단위·수집 이력을 함께 보존
04
Deploy with Gates
SSH·DB·TLS·NSG·백업 승인 후 원자적 release 전환과 rollback
권장 MVP: CRM + Weekly → Quote + Consumption → Demo/AI | 12주 · 5단계 · 승인 기반 배포
Astra · OCI Integrated Sales Platform
2

## Slide 3
02 · CURRENT STATE
확인된 자산과 데이터 품질
도구로 확인한 실제 상태를 기획 기준선으로 사용합니다.
252
Target Accounts
8개 필드
80.6%
T4 비중
203 accounts
70.6%
“기타” Play
178 accounts
0%
분류·산업·OCI강점
3개 필드 미입력
1 ECPU
ADBHERMES
AVAILABLE · 1TB
APPLICATION SERVER
webapp · Oracle Linux 9
VM.Standard.E5.Flex | 1 OCPU · 12GB
Public IP 217.142.147.141
SSH key unavailable
서버는 확인됐지만 Astra 환경에는 접속 private key가 없음
DATABASE
ADBHERMES · Autonomous AI Database
ECPU · Auto Scaling · 60-day backup
mTLS Wallet ready
HERMESUSER credential pending
Wallet/driver/TCPS 1522 연결은 준비·검증 완료
Astra · OCI Integrated Sales Platform
Source: OCI CLI/API read-only discovery · FY27_ISV_accounts.xlsx
3

## Slide 4
03 · USER EXPERIENCE
메뉴는 고정, 본문은 업무에 맞춰 전환
반응형 App Shell로 영업대표와 관리자가 같은 기준의 화면을 사용합니다.
OCI SALES HUB
01
CRM
02
OCI 견적
03
Consumption
04
Weekly Report
05
Demo Gallery
Demo 하위 메뉴
OCI Overview · ADB AI · AI Data Platform
CRM · Account Cockpit
Last sync 09:00 KST
252
Accounts
36
T1–T3
14
Hot Actions
My Workbench
• Next Action overdue
• Opportunity at risk
• Data enrichment needed
Data Quality
62.5%
전체 셀 충족률
Astra · OCI Integrated Sales Platform
4

## Slide 5
04 · TARGET ARCHITECTURE
경량 모놀리스 + 관리형 데이터 플랫폼
1 OCPU 서버에서 시작하고, 데이터·보안·배포 경계는 확장 가능하게 분리합니다.
Sales Users
Rep · Manager · Viewer
Nginx + FastAPI
HTTPS :443 → localhost :8080
5 modules · API · audit
OCI IAM Identity
OIDC · MFA · RBAC
OCI Price List
versioned catalog
Usage / Cost API
daily cost · usage
ADBHERMES
business schema · audit · AI metadata
mTLS Wallet · 60-day backup
Account Import
XLSX / CSV · validate
OCI SEOUL · PHILLSOO.LIM
Astra · OCI Integrated Sales Platform
5

## Slide 6
05 · DATA ARCHITECTURE
업무별 스키마, 공통 감사·버전 기준
데이터를 모듈별로 나누되 Account와 사용자·기간 축으로 연결합니다.
01
CRM
• CRM_ACCOUNTS
• CRM_OPPORTUNITIES
• CRM_ACTIVITIES
02
QUOTE
• PRICE_CATALOG_VERSIONS
• PRICE_ITEMS
• QUOTES / QUOTE_LINES
03
USAGE
• USAGE_DAILY
• USAGE_SYNC_RUNS
• COST DIMENSIONS
04
REPORT
• WEEKLY_REPORTS
• WEEKLY_REPORT_ITEMS
• REVISION STATUS
05
DEMO
• DEMO_ITEMS
• DEMO_CATEGORIES
• ALLOWLIST LINKS
06
COMMON
• AUDIT_EVENTS
• APP_USERS / ROLES
• MIGRATION_JOURNAL
원칙 | PK/FK · UTC timestamp · Decimal 금액 · soft archive · source/effective/ingested time · audit
Astra · OCI Integrated Sales Platform
6

## Slide 7
06 · MODULE 1
CRM — 최소 입력으로 Account 실행력을 높입니다
252개 Account를 시작점으로 상태·관계·기회·다음 행동을 연결합니다.
1
Import
XLSX 검증
중복 통제
2
Enrich
산업·OCI강점
추천/승인
3
Engage
활동·관계자
자동 수집
4
Convert
Opportunity
Stage/Forecast
5
Coach
Risk·Next Best
Action
MVP SCREEN SET
Account Cockpit
Tier · Play · Health · Next Action
Opportunity Board
Stage · Amount · Close · Forecast
Manager View
Coverage · Risk · Hygiene · Rep load
Customer names stay private
공개 GitHub에는 import template과 집계만 포함
Astra · OCI Integrated Sales Platform
7

## Slide 8
07 · MODULE 2
OCI Quote — 가격의 “최신성”을 시스템이 증명
가격을 고정값으로 복사하지 않고 공식 Source → Version → Quote Snapshot으로 연결합니다.
1
COLLECT
공식 Price List/API
source_time
2
NORMALIZE
Part · Unit · Currency
catalog_version
3
PRICE
수량 · 기간 · 할인
Decimal rules
4
SNAPSHOT
견적 시점 가격 고정
effective_time
5
APPROVE
정책·유효기간·PDF
audit
Quote Formula
Line Total = Unit Price × Quantity × Term × (1 − Discount)
Stale Price Guard
version · currency · unit · effective time
중 하나라도 누락되면 견적 확정 차단
Astra · OCI Integrated Sales Platform
8

## Slide 9
08 · MODULE 3
Consumption — 비용과 사용량을 같은 축으로 조회
OCI Usage API를 일 단위로 수집하고 지연·통화·태그 품질을 함께 표시합니다.
Consumption Cockpit
Compute
82%
Database
63%
Network
34%
Storage
48%
Actual Cost · Forecast · Budget Gap · Service Mix · Top Compartments
1
Idempotent
같은 usage key 재수집 시 upsert
2
Freshness
source와 ingestion 시각 분리
3
Dimension
service · region · compartment · tag
4
Alert
예산 임계는 알림, 자동 삭제 금지
Usage API
Daily Sync
UTC → KST
Astra · OCI Integrated Sales Platform
9

## Slide 10
09 · MODULE 4
Weekly Report — 작성보다 재사용과 추적에 집중
CRM·Consumption 데이터를 불러오고 사람은 판단·이슈·다음 주 계획만 보완합니다.
DRAFT
자동 초안
성과·활동
SUBMITTED
대표 제출
코멘트
REVIEWED
Manager 검토
Gap/지원
APPROVED
주간 기준선
Snapshot
AUTO-FILL
1
CRM
Account 변화 · Opportunity · Next Action
2
Quote
신규/수정 견적 · 유효기간
3
Consumption
주간 사용량 · 비용 · 이상치
HUMAN JUDGMENT
1
고객/내부 이슈와 지원 요청
2
다음 주 우선순위와 의사결정
3
Risk/Blocker owner와 due date
승인 후 수정 = 새 Revision
Astra · OCI Integrated Sales Platform
10

## Slide 11
10 · MODULE 5
Demo Gallery — 반복 가능한 데모 자산 관리
설명·준비물·담당자·상태·실행 링크를 표준화하고 운영 데이터와 격리합니다.
1
OCI Overview
Landing Zone · Network
Compute · Security
READY · REVIEW · RETIRED
2
Autonomous AI DB
Select AI
Select AI Agent
READY · REVIEW · RETIRED
3
AI Data Platform
Ingest · Vector · RAG
Analytics · Governance
READY · REVIEW · RETIRED
1
Isolation
Demo schema/credential을 운영 CRM과 분리
2
Allowlist
외부 URL·이미지·실행 링크 검증
3
Runbook
준비·실행·복구·비용·담당자 기록
4
Audit
누가 언제 어떤 Demo를 실행했는지 추적
Astra · OCI Integrated Sales Platform
11

## Slide 12
11 · SECURITY & GOVERNANCE
Public server를 “업무 시스템” 수준으로 올리는 조건
현재 공개 포트를 그대로 둔 채 배포하지 않습니다.
CRITICAL
22 / 8765 / 3389 / 1521
0.0.0.0/0 공개
NSG·관리 CIDR·Bastion 검토
HIGH
Application TLS
80/443 미허용
443 only + certificate + HSTS
HIGH
DB Credential
HERMESUSER 미확인
Vault/secret file + least privilege
MEDIUM
Identity
운영 인증 미구성
OCI IAM OIDC · MFA · RBAC
MEDIUM
Audit & Recovery
복구 시험 미확인
Audit trail · backup · rollback drill
배포 승인 게이트: SSH key · DB credential · TLS/DNS · 443/ingress · backup · reviewer · rollback owner
Astra · OCI Integrated Sales Platform
12

## Slide 13
12 · DEPLOYMENT TOPOLOGY
Release를 교체하고, 문제가 생기면 링크를 되돌립니다
애플리케이션은 localhost에만 bind하고 Nginx가 외부 TLS를 종료합니다.
01
PRE-FLIGHT
OS·disk·ports
Wallet·DB·backup
02
RELEASE
/opt/hermes/releases
/<version>
03
VERIFY
pytest · compile
health · DB smoke
04
SWITCH
current symlink
systemd reload
05
OBSERVE
logs · health
5 module smoke
06
ROLLBACK
previous symlink
restart · verify
자동화 패키지: preflight.sh · install.sh · verify.sh · rollback.sh · systemd · nginx · DB migration journal
Astra · OCI Integrated Sales Platform
13

## Slide 14
13 · ROADMAP
12주 MVP — 업무 가치 순서로 위험을 줄입니다
각 단계는 독립 검증과 Go/No-Go를 통과해야 다음 단계로 진행합니다.
0
Guardrails
1주
권한·데이터·보안
Definition
1
Foundation
2–3주
App Shell · ADB schema
IAM · audit
2
Execute
4–6주
CRM · Weekly
Account import
3
Economics
7–9주
Price/Quote · Usage
version/freshness
4
Showcase
10주
Demo Gallery
AI demo isolation
5
Go-live
11–12주
UAT · 교육 · DR
운영 인수
SUCCESS METRICS
CRM hygiene ≥ 90%
가격 version 100%
Usage freshness 표시
Weekly 제출률 ≥ 95%
Rollback ≤ 10분
Astra · OCI Integrated Sales Platform
14

## Slide 15
14 · DEPLOYMENT READINESS
배포 준비는 진행 중, 운영 변경은 승인 대기
READY
OCI/ADB discovery
ADBHERMES Wallet · driver · TCPS
READY
Account baseline
252개 · data quality 집계
READY
Deploy package
Preview app · DDL · rollback
BLOCKED
SSH access
private key / user path 필요
BLOCKED
DB login & grant
credential · schema · Oracle adapter
BLOCKED
Network & TLS
443/NSG · DNS · certificate 승인
NEXT DECISION | SSH key · DB secret · 대상 schema · TLS/DNS · NSG 변경 · 유지보수 창을 승인하면 배포 실행
No production change executed
15